Confidential

Check방-인프라 취약점진단 수행계획서

Check방 인프라

취약점진단 수행계획서

2026. 05. 20.

본 보고서는 시스템 정보와 관련한 비공개 사항이 포함되어 있으므로, 열람권한은 우선적으로 정보보안 책임자로 제한되며, 이외의 열람자격은 정보보안 책임자가 허락한 최소한의 인원으로 제한하여 주시기 바랍니다. 본 보고서는 양사간의 사전 협의 없이 어떠한 목적으로도 외부로 유출되거나 무단 복제, 무단 사용될 수 없으며, 기밀성을 유지한다는 전제하에 사용이 엄격 하게 제한됩니다. 본 보고서는 CHECKER에서 작성을 하였으며, 정보보호 서약에 대한 사항을 준수 합니다.

- 목   차 -

1. 개요	4

1.1. 목적	4

1.2. 진단방법	4

1.3. 진단일정	4

1.4. 진단대상	4

1.5. 진단절차	5

1.6. 진단항목	6

2. 진단결과	13

2.1. 수행 산출물	13

2.2. 수행 후의 조치사항	13

2.3. 협조 및 유의사항	13

개요

목적

본 인프라 진단은 “고객사”에서 운영중인 주요 정보시스템에 대하여 인터넷을 통해 접근하여 악용할 수 있는 취약성이 존재하는지 또는 내부 직원이나 내부망에 거점을 확보한 자가 악용할 수 있는 취약성이 존재하는지를 점검하고, 발견된 취약성에 대한 대응책을 수립하여 안전하고 신뢰할 수 있는 정보시스템 구축 및 운영을 위한 기반을 마련 및 보안 수준 향상을 위한 방법을 제시하고자 한다.

진단방법

정보시스템 관리/운영 부문과 기술적 부문에 대한 취약성을 진단하고 관리자 인터뷰를 통해 대상 시스템을 점검한다.

○ 인프라 장비 담당자 인터뷰 수행을 통한 현황 파악 및 분석 수행

진단일정

인프라 취약점진단 수행 일정은 사전준비, 취약점 점검, 점검결과 분석, 보고서 작성 및 제출의 4단계로 수행하며, 세부 일정은 다음과 같다.

| 구분 | 내용 | 일정 |
| --- | --- | --- |
| 사전준비 | 대상협의 및 환경분석 | 2026.05.19. 이전 |
| 취약점점검 | 취약점 점검 수행(자동/수동) | 2026.05.20.~2026.05.22. |
| 결과분석 / 보고서 | 결과분석 및 보고서 작성 | 2026.05.26. |
| 결과보고서 제출 | 최종 결과보고서 제출 | 2026.05.27. |

[표 1 – 진단일정]

진단대상

인프라진단 대상의 상세 내역은 다음과 같다.

| No | 대상 | 호스트명 | IP Address | OS 버전 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Windows | WIN-00CB8D52BQC | 192.168.137.130 | Windows Server 2019 |
| 2 | Unix | ip-10-0-9-57.ec2.internal | 10.0.9.57 | amazon-linux-2023 |
| 3 | WAS | ip-10-0-128-149 | 10.0.128.149 | Tomcat 9.0.118 |
| 4 | Web Server | ip-10-0-14-88 | 10.0.14.88 | Apache/2.4.66 (Ubuntu) |
| 5 | DBMS | EC2AMAZ-305SBHT | 10.0.152.148 | Oracle Database 21c Express Edition (XE) |

[표 2 – 진단대상]

진단절차

인프라 진단 수행 절차는 아래 그림과 같이 “현황분석”, “자동/수동 진단”, “분석/수준평가”, “개선방안 제시”를 수행하여 최종 취약점 분석 보고서를 작성한다.

[그림 1 – 취약성 진단 수행 절차]

1. 현황 분석

원활한 진단을 수행하기 위하여 실제 진단 전에 입수된 자료와 담당자 인터뷰등을 통해 대상웹서버에 대한 정보(IP, Hostname, Service, WAS정보, 웹구조, 네트워크 Config 등)를 수집하며 전반적인 보안현황을 파악한다.

2. 자동/수동 진단

실제 장비의 취약점을 진단하는 단계로 자동화 진단도구를 이용한 서버 점검 및 네트워크 Config 점검을 수행한다.

3. 분석/수준 평가

진단 단계에서 식별된 취약점을 분석하여 문제점을 도출하고, 현재 취약점의 보안 수준을 평가하여 각 장비의 취약점이 미칠 수 있는 위험을 분석 평가한다.

4. 개선방안 제시

분석 평가된 취약점에 따른 개선방안을 도출하여 이에 따른 보안가이드를 제시한다.

진단항목

Windows 진단항목

Windows 서버 진단항목은 "주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가방법 상세가이드(2026)"를 기반으로 계정관리 14개 항목, 서비스관리 23개 항목, 패치관리 2개 항목, 로그관리 4개 항목, 보안관리 21개 항목, 총 64개 항목으로 구성되어 있으며 상세 진단항목은 다음과 같다.

| 구분 | 항목코드 | 진단 항목 |
| --- | --- | --- |
| 1. 계정관리 | W-01 | Administrator 계정 이름 변경 등 보안성 강화 |
|  | W-02 | Guest 계정 비활성화 |
|  | W-03 | 불필요한 계정 제거 |
|  | W-04 | 계정 잠금 임계값 설정 |
|  | W-05 | 해독 가능한 암호화를 사용하여 암호 저장 해제 |
|  | W-06 | 관리자 그룹에 최소한의 사용자 포함 |
|  | W-07 | Everyone 사용 권한을 익명 사용자에게 적용 |
|  | W-08 | 계정 잠금 기간 설정 |
|  | W-09 | 비밀번호 관리정책 설정 |
|  | W-10 | 마지막 사용자 이름 표시 안 함 |
|  | W-11 | 로컬 로그온 허용 |
|  | W-12 | 익명 SID/이름 변환 허용 해제 |
|  | W-13 | 콘솔 로그온 시 로컬 계정에서 빈 암호 사용 제한 |
|  | W-14 | 원격터미널 접속 가능한 사용자 그룹 제한 |
| 2. 서비스관리 | W-15 | 사용자 개인키 사용 시 암호 입력 |
|  | W-16 | 공유 권한 및 사용자 그룹 설정 |
|  | W-17 | 하드디스크 기본 공유 제거 |
|  | W-18 | 불필요한 서비스 제거 |
|  | W-19 | 불필요한 IIS 서비스 구동 점검 |
|  | W-20 | NetBIOS 바인딩 서비스 구동 점검 |
|  | W-21 | 암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화 |
|  | W-22 | FTP 디렉토리 접근권한 설정 |
|  | W-23 | 공유 서비스에 대한 익명 접근 제한 설정 |
|  | W-24 | FTP 접근 제어 설정 |
|  | W-25 | DNS Zone Transfer 설정 |
|  | W-26 | RDS(Remote Data Services) 제거 |
|  | W-27 | 최신 Windows OS Build 버전 적용 |
|  | W-28 | 터미널 서비스 암호화 수준 설정 |
|  | W-29 | 불필요한 SNMP 서비스 구동 점검 |
|  | W-30 | SNMP Community String 복잡성 설정 |
|  | W-31 | SNMP Access control 설정 |
|  | W-32 | DNS 서비스 구동 점검 |
|  | W-33 | HTTP/FTP/SMTP 배너 차단 |
|  | W-34 | Telnet 서비스 비활성화 |
|  | W-35 | 불필요한 ODBC/OLE-DB 데이터 소스와 드라이브 제거 |
|  | W-36 | 원격터미널 접속 타임아웃 설정 |
|  | W-37 | 예약된 작업에 의심스러운 명령이 등록되어 있는지 점검 |
| 3. 패치관리 | W-38 | 주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용 |
|  | W-39 | 백신 프로그램 업데이트 |
| 4. 로그관리 | W-40 | 정책에 따른 시스템 로깅 설정 |
|  | W-41 | NTP 및 시각 동기화 설정 |
|  | W-42 | 이벤트 로그 관리 설정 |
|  | W-43 | 이벤트 로그 파일 접근 통제 설정 |
| 5. 보안관리 | W-44 | 원격으로 액세스할 수 있는 레지스트리 경로 |
|  | W-45 | 백신 프로그램 설치 |
|  | W-46 | SAM 파일 접근 통제 설정 |
|  | W-47 | 화면보호기 설정 |
|  | W-48 | 로그온하지 않고 시스템 종료 허용 |
|  | W-49 | 원격 시스템에서 강제로 시스템 종료 |
|  | W-50 | 보안 감사를 로그할 수 없는 경우 즉시 시스템 종료 |
|  | W-51 | SAM 계정과 공유의 익명 열거 허용 안 함 |
|  | W-52 | Autologon 기능 제어 |
|  | W-53 | 이동식 미디어 포맷 및 꺼내기 허용 |
|  | W-54 | Dos공격 방어 레지스트리 설정 |
|  | W-55 | 사용자가 프린터 드라이버를 설치할 수 없게 함 |
|  | W-56 | SMB 세션 중단 관리 설정 |
|  | W-57 | 로그온 시 경고 메시지 설정 |
|  | W-58 | 사용자별 홈 디렉터리 권한 설정 |
|  | W-59 | LAN Manager 인증 수준 |
|  | W-60 | 보안 채널 데이터 디지털 암호화 또는 서명 |
|  | W-61 | 파일 및 디렉토리 보호 |
|  | W-62 | 시작프로그램 목록 분석 |
|  | W-63 | 도메인 컨트롤러-사용자의 시간 동기화 |
|  | W-64 | 윈도우 방화벽 설정 |

[표 3– Windows 진단항목]

Unix 진단항목

Unix 서버 진단항목은 "주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가방법 상세가이드(2026)"를 기반으로 계정관리 13개 항목, 파일 및 디렉터리 관리 20개 항목, 서비스관리 30개 항목, 패치관리 1개 항목, 로그관리 3개 항목, 총 67개 항목으로 구성되어 있으며 상세 진단항목은 다음과 같다.

| 구분 | 항목코드 | 진단 항목 |
| --- | --- | --- |
| 1. 계정관리 | U-01 | root 계정 원격 접속 제한 |
|  | U-02 | 비밀번호 관리정책 설정 |
|  | U-03 | 계정 잠금 임계값 설정 |
|  | U-04 | 비밀번호 파일 보호 |
|  | U-05 | root 이외의 UID가 '0' 금지 |
|  | U-06 | 사용자 계정 su 기능 제한 |
|  | U-07 | 불필요한 계정 제거 |
|  | U-08 | 관리자 그룹에 최소한의 계정 포함 |
|  | U-09 | 계정이 존재하지 않는 GID 금지 |
|  | U-10 | 동일한 UID 금지 |
|  | U-11 | 사용자 Shell 점검 |
|  | U-12 | 세션 종료 시간 설정 |
|  | U-13 | 안전한 비밀번호 암호화 알고리즘 사용 |
| 2. 파일 및 디렉터리 관리 | U-14 | root 홈, 패스 디렉터리 권한 및 패스 설정 |
|  | U-15 | 파일 및 디렉터리 소유자 설정 |
|  | U-16 | /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정 |
|  | U-17 | 시스템 시작 스크립트 권한 설정 |
|  | U-18 | /etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정 |
|  | U-19 | /etc/hosts 파일 소유자 및 권한 설정 |
|  | U-20 | /etc/(x)inetd.conf 파일 소유자 및 권한 설정 |
|  | U-21 | /etc/(r)syslog.conf 파일 소유자 및 권한 설정 |
|  | U-22 | /etc/services 파일 소유자 및 권한 설정 |
|  | U-23 | SUID, SGID, Sticky bit 설정 파일 점검 |
|  | U-24 | 사용자, 시스템 환경변수 파일 소유자 및 권한 설정 |
|  | U-25 | world writable 파일 점검 |
|  | U-26 | /dev에 존재하지 않는 device 파일 점검 |
|  | U-27 | $HOME/.rhosts, hosts.equiv 사용 금지 |
|  | U-28 | 접속 IP 및 포트 제한 |
|  | U-29 | hosts.lpd 파일 소유자 및 권한 설정 |
|  | U-30 | UMASK 설정 관리 |
|  | U-31 | 홈 디렉토리 소유자 및 권한 설정 |
|  | U-32 | 홈 디렉토리로 지정한 디렉토리의 존재 관리 |
|  | U-33 | 숨겨진 파일 및 디렉토리 검색 및 제거 |
| 3. 서비스 관리 | U-34 | Finger 서비스 비활성화 |
|  | U-35 | 공유 서비스에 대한 익명 접근 제한 설정 |
|  | U-36 | r 계열 서비스 비활성화 |
|  | U-37 | crontab 설정파일 권한 설정 |
|  | U-38 | DoS 공격에 취약한 서비스 비활성화 |
|  | U-39 | 불필요한 NFS 서비스 비활성화 |
|  | U-40 | NFS 접근 통제 |
|  | U-41 | 불필요한 automountd 제거 |
|  | U-42 | 불필요한 RPC 서비스 비활성화 |
|  | U-43 | NIS, NIS+ 점검 |
|  | U-44 | tftp, talk 서비스 비활성화 |
|  | U-45 | 메일 서비스 버전 점검 |
|  | U-46 | 일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지 |
|  | U-47 | 스팸 메일 릴레이 제한 |
|  | U-48 | expn, vrfy 명령어 제한 |
|  | U-49 | DNS 보안 버전 패치 |
|  | U-50 | DNS Zone Transfer 설정 |
|  | U-51 | DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지 |
|  | U-52 | Telnet 서비스 비활성화 |
|  | U-53 | FTP 서비스 정보 노출 제한 |
|  | U-54 | 암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화 |
|  | U-55 | FTP 계정 Shell 제한 |
|  | U-56 | FTP 서비스 접근 제어 설정 |
|  | U-57 | Ftpusers 파일 설정 |
|  | U-58 | 불필요한 SNMP 서비스 구동 점검 |
|  | U-59 | 안전한 SNMP 버전 사용 |
|  | U-60 | SNMP Community String 복잡성 설정 |
|  | U-61 | SNMP Access Control 설정 |
|  | U-62 | 로그인 시 경고 메시지 설정 |
|  | U-63 | sudo 명령어 접근 관리 |
| 4. 패치관리 | U-64 | 주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용 |
| 5. 로그관리 | U-65 | NTP 및 시각 동기화 설정 |
|  | U-66 | 정책에 따른 시스템 로깅 설정 |
|  | U-67 | 로그 디렉터리 소유자 및 권한 설정 |

[표 5 – Unix 진단항목]

웹 서비스 진단항목

웹 서비스 진단항목은 "주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가방법 상세가이드(2026)"를 기반으로 계정관리 3개 항목, 서비스관리 15개 항목, 보안설정 5개 항목, 패치 및 로그관리 3개 항목, 총 26개 항목으로 구성되어 있으며 상세 진단항목은 다음과 같다.

| 구분 | 항목 코드 | 진단 항목 |
| --- | --- | --- |
| 1. 계정관리 | WEB-01 | Default 관리자 계정명 변경 |
|  | WEB-02 | 취약한 비밀번호 사용 제한 |
|  | WEB-03 | 비밀번호 파일 권한 관리 |
| 2. 서비스 관리 | WEB-04 | 웹 서비스 디렉터리 리스팅 방지 설정 |
|  | WEB-05 | 지정하지 않은 CGI/ISAPI 실행 제한 |
|  | WEB-06 | 웹 서비스 상위 디렉터리 접근 제한 설정 |
|  | WEB-07 | 웹 서비스 경로 내 불필요한 파일 제거 |
|  | WEB-08 | 웹 서비스 파일 업로드 및 다운로드 용량 제한 |
|  | WEB-09 | 웹 서비스 프로세스 권한 제한 |
|  | WEB-10 | 불필요한 프록시 설정 제한 |
|  | WEB-11 | 웹 서비스 경로 설정 |
|  | WEB-12 | 웹 서비스 링크 사용 금지 |
|  | WEB-13 | 웹 서비스 설정 파일 노출 제한 |
|  | WEB-14 | 웹 서비스 경로 내 파일의 접근 통제 |

|  | WEB-15 | 웹 서비스의 불필요한 스크립트 매핑 제거 |
| --- | --- | --- |
|  | WEB-16 | 웹 서비스 헤더 정보 노출 제한 |
|  | WEB-17 | 웹 서비스 가상 디렉토리 삭제 |
|  | WEB-18 | 웹 서비스 WebDAV 비활성화 |
| 3. 보안 설정 | WEB-19 | 웹 서비스 SSI(Server Side Includes) 사용 제한 |
|  | WEB-20 | SSL/TLS 활성화 |
|  | WEB-21 | HTTP 리디렉션 |
|  | WEB-22 | 에러 페이지 관리 |
|  | WEB-23 | LDAP 알고리즘 적절하게 구성 |
| 4. 패치 및 로그 관리 | WEB-24 | 별도의 업로드 경로 사용 및 권한 설정 |
|  | WEB-25 | 주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용 |
|  | WEB-26 | 로그 디렉터리 및 파일 권한 설정 |

[표 6 – Linux 진단항목]

DBMS 진단항목

DBMS 진단항목은 "주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가방법 상세가이드(2026)"를 기반으로 계정관리 9개 항목, 접근관리 7개 항목, 옵션관리 8개 항목, 패치관리 2개 항목, 총 26개 항목으로 구성되어 있으며 상세 진단항목은 다음과 같다.

| 구분 | 항목 코드. | 진단 항목 |
| --- | --- | --- |
| 1. 계정관리 | D-01 | 기본 계정의 비밀번호, 정책 등을 변경하여 사용 |
|  | D-02 | 데이터베이스의 불필요 계정을 제거하거나, 잠금설정 후 사용 |
|  | D-03 | 비밀번호의 사용기간 및 복잡도를 기관의 정책에 맞도록 설정 |
|  | D-04 | 데이터베이스 관리자 권한을 꼭 필요한 계정 및 그룹에 대해서만 허용 |
|  | D-05 | 비밀번호 재사용에 대한 제약 설정 |
|  | D-06 | DB 사용자 계정을 개별적으로 부여하여 사용 |
|  | D-07 | root 권한으로 서비스 구동 제한 |
|  | D-08 | 안전한 암호화 알고리즘 사용 |
|  | D-09 | 일정 횟수의 로그인 실패 시 이에 대한 잠금정책 설정 |
| 2. 접근관리 | D-10 | 원격에서 DB 서버로의 접속 제한 |
|  | D-11 | DBA 이외의 인가되지 않은 사용자가 시스템 테이블에 접근할 수 없도록 설정 |
|  | D-12 | 안전한 리스너 비밀번호 설정 및 사용 |

|  | D-13 | 불필요한 ODBC/OLE-DB 데이터 소스와 드라이브를 제거하여 사용 |
| --- | --- | --- |
|  | D-14 | 데이터베이스의 주요 설정파일, 비밀번호 파일 등 주요 파일들의 접근 권한 설정 |
|  | D-15 | 관리자 이외의 사용자가 오라클 리스너 로그 및 trace 파일에 대한 변경 제한 |
|  | D-16 | Windows 인증 모드 사용 |
| 3. 옵션관리 | D-17 | Audit Table은 데이터베이스 관리자 계정에 접근하도록 제한 |
|  | D-18 | 응용프로그램 또는 DBA 계정의 Role이 Public으로 설정되지 않도록 조정 |
|  | D-19 | OS_ROLES, REMOTE_OS_AUTHENTICATION, REMOTE_OS_ROLES를 FALSE로 설정 |
|  | D-20 | 인가되지 않은 Object owner의 제한 |
|  | D-21 | 인가되지 않은 GRANT OPTION 사용 제한 |
|  | D-22 | 데이터베이스의 자원 제한 기능을 TRUE로 설정 |
|  | D-23 | xp_cmdshell 사용 제한 |
|  | D-24 | Registry Procedure 권한 제한 |
| 4. 패치관리 | D-25 | 주기적 보안 패치 및 벤더 권고 사항 적용 |
|  | D-26 | 데이터베이스의 접근, 변경, 삭제 등의 감사 기록이 기관의 감사 기록 정책에 적합하도록 설정 |

[표 7 – DBMS 진단항목]

진단결과

수행 산출물

인프라 보안진단을 통하여 제공되는 산출물은 다음과 같습니다.

| No | 작업 산출물 | 제출시기 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 인프라진단 수행계획서 | 진단 수행 전 | 본 문서 |
| 2 | 인프라진단 결과보고서 | 진단 수행 후 | 서버 취약점 분석평가 결과 |

[표 9 – 수행 산출물]

수행 후의 조치사항

- 작업 수행완료 후 특권 획득 표시 및 기타 흔적들의 삭제(예: /upload/infosec.jsp)

- 대상 시스템의 정상작동 확인

협조 및 유의사항

서버 취약점진단의 효율 및 정확성을 보장하기 위하여 다음 사항에 대한 지원을 요청합니다.

- 대상 서버 중 내부망에 위치한 서버 취약점 진단을 위한 점검용 node 및 IP Address 부여

- 서버 취약점 진단을 위한 대상 서버의 Administrator 또는 root 계정 확보 요청

- 서버 별 실무담당자 연락처 요청 (ex. 시스템 담당, 응용 담당, 유지보수 담당자 등)

- 진단 컨설턴트가 사용할 수 있는 Remote 또는 Local Network Segment 환경의 제공

- 진단 스크립트 업로드를 위한 FTP, 터미널 서비스 오픈 요청