Confidential

Check방-클라우드 취약점진단 수행계획서

Check방 클라우드

취약점진단 수행계획서

2026. 05. 19.

본 보고서는 시스템 정보와 관련한 비공개 사항이 포함되어 있으므로, 열람권한은 우선적으로 정보보안 책임자로 제한되며, 이외의 열람자격은 정보보안 책임자가 허락한 최소한의 인원으로 제한하여 주시기 바랍니다. 본 보고서는 양사간의 사전 협의 없이 어떠한 목적으로도 외부로 유출되거나 무단 복제, 무단 사용될 수 없으며, 기밀성을 유지한다는 전제하에 사용이 엄격 하게 제한됩니다. 본 보고서는 CHECKER에서 작성을 하였으며, 정보보호 서약에 대한 사항을 준수 합니다.

- 목   차 -

1. 개요	4

1.1. 목적	4

1.2. 진단방법	4

1.3. 진단일정	4

1.4. 진단대상	4

1.5. 진단절차	5

1.6. 진단항목	7

2. 진단결과	9

2.1. 수행 산출물	9

2.2. 수행 후의 조치사항	9

2.3. 협조 및 유의사항	9

개요

목적

본 클라우드 진단은 “고객사”에서 운영중인 주요 AWS 자원에 대하여 인터넷을 통해 접근하여 악용할 수 있는 취약점이 존재하는지 또는 내부 직원이나 내부망에 거점을 확보한 자가 악용할 수 있는 취약점이 존재하는지를 점검하고, 발견된 취약점에 대한 대응책을 수립하여 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 클라우드 환경 구축 및 운영을 위한 기반을 마련 및 보안수준 향상을 위한 방법을 제시하고자 한다.

진단방법

AWS 클라우드 환경에 대한 관리/운영 부문과 기술적 부문의 취약점을 진단하고 관리자 인터뷰를 통해 대상 자원을 점검한다.

○ AWS Management Console을 활용한 설정/정책 점검 수행

○ AWS 환경 운영 담당자 인터뷰 수행을 통한 현황 파악 및 분석 수행

진단일정

클라우드 취약점진단 수행 일정은 사전준비 및 공조체계 마련, 클라우드 자원 취약점 점검, 점검결과 분석, 보고서 작성의 4단계로 수행하며, 세부 일정은 다음과 같다.

| 구분 | 내용 | 일정 |
| --- | --- | --- |
| 사전준비 | 대상 협의 및 클라우드 환경 분석 | 2026.05.27. 이전 |
| 취약점점검 | 취약점 점검 수행(자동/수동) | 2026.05.28.~2026.05.29. |
| 결과분석 / 보고서 | 결과분석 및 보고서 작성 | 2026.05.29. |
| 결과보고서 제출 | 최종 결과보고서 제출 | 2026.05.30. |

[표 1 – 진단일정]

진단대상

클라우드 진단 대상의 상세 내역은 다음과 같다.

| No | URL | 서비스명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | https://us-east-1.console.aws.amazon.com/console/home?region=us-east-1 | AWS |

[표 2 – AWS 계정 진단대상]

| No | 서비스 영역 | 주요 서비스 | 점검 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 계정· 권한 관리 | IAM , MFA, KeyPair | 점검 예정 |
| 2 | 컴퓨팅 | EC2, EBS, Auto Scaling, ELB | 점검 예정 |
| 3 | 네트워크 | VPC Route Table, IGW, NAT GW | 점검 예정 |
| 4 | 스토리지 | S3, EBS Snapshot | 점검 예정 |
| 5 | 데이터베이스 | RDS | 점검 예정 |
| 6 | 컨테이너 | EKS, ECR | 점검 예정 |
| 7 | 로깅 · 모니터링 | CloudTrail, CloudWatch, VPC Flow Logs | 점검 예정 |

[표 3 – AWS 서비스 진단대상]

진단절차

클라우드 진단 수행 절차는 아래 그림과 같이 “현황분석”, “자동/수동 진단”, “분석/수준평가”, “개선방안 제시”를 수행하여 최종 취약점 분석 보고서를 작성한다.

[그림 1 – 클라우드 취약점 진단 수행 절차]

1. 현황 분석

원활한 진단을 수행하기 위하여 실제 진단 전에 입수된 자료와 담당자 인터뷰등을 통해 대상 AWS 환경에 대한 정보(계정 ID, 리전, VPC 구성, IAM 구조, 주요 서비스, 네트워크 아키텍처 등)를 수집하며 전반적인 보안현황을 파악

2. 자동/수동 진단

실제 AWS 자원의 취약점을 진단하는 단계로 AWS Management Console 및 CLI를 이용한 설정 점검과 AWS Config 규칙 점검, CloudTrail 로그 분석을 수행

3. 분석/수준 평가

진단 단계에서 식별된 취약점을 분석하여 문제점을 도출하고, 현재 취약점의 보안 수준을 평가하여 각 자원의 취약점이 미칠 수 있는 위험을 분석하고 평가

4. 개선방안 제시

분석 평가된 취약점에 따른 개선방안을 도출하여 이에 따른 AWS 클라우드 보안 가이드를 제시

진단항목

AWS 클라우드 진단항목은 SK쉴더스의 「2024 클라우드 보안가이드(AWS)」를 기반으로 계정 관리 13개 항목, 권한 관리 3개 항목, 가상 리소스 관리 10개 항목, 운영 관리 15개 항목, 총 4개 영역 41개 항목으로 구성되어 있으며 상세 진단항목은 다음과 같다.

| 구분 | 항목코드 | 진단 항목 |
| --- | --- | --- |
| 1. 계정 관리 | 1.1 | 사용자 계정 관리 |
|  | 1.2 | IAM 사용자 계정 단일화 관리 |
|  | 1.3 | IAM 사용자 계정 식별 관리 |
|  | 1.4 | IAM 그룹 사용자 계정 관리 |
|  | 1.5 | Key Pair 접근 관리 |
|  | 1.6 | Key Pair 보관 관리 |
|  | 1.7 | Admin Console 관리자 정책 관리 |
|  | 1.8 | Admin Console 계정 Access Key 활성화 및 사용주기 관리 |
|  | 1.9 | MFA (Multi-Factor Authentication) 설정 |
|  | 1.10 | AWS 계정 패스워드 정책 관리 |
|  | 1.11 | EKS 사용자 관리 |
|  | 1.12 | EKS 서비스 어카운트 관리 |
|  | 1.13 | EKS 불필요한 익명 접근 관리 |
| 2. 권한 관리 | 2.1 | 인스턴스 서비스 정책 관리 |
|  | 2.2 | 네트워크 서비스 정책 관리 |
|  | 2.3 | 기타 서비스 정책 관리 |
| 3. 가상 리소스 관리 | 3.1 | 보안 그룹 인/아웃바운드 ANY 설정 관리 |
|  | 3.2 | 보안 그룹 인/아웃바운드 불필요 정책 관리 |
|  | 3.3 | 네트워크 ACL 인/아웃바운드 트래픽 정책 관리 |
|  | 3.4 | 라우팅 테이블 정책 관리 |
|  | 3.5 | 인터넷 게이트웨이 연결 관리 |
|  | 3.6 | NAT 게이트웨이 연결 관리 |
|  | 3.7 | S3 버킷/객체 접근 관리 |
|  | 3.8 | RDS 서브넷 가용 영역 관리 |
|  | 3.9 | EKS Pod 보안 정책 관리 |
|  | 3.10 | ELB(Elastic Load Balancing) 연결 관리 |
| 4. 운영 관리 | 4.1 | EBS 및 볼륨 암호화 설정 |
|  | 4.2 | RDS 암호화 설정 |
|  | 4.3 | S3 암호화 설정 |
|  | 4.4 | 통신구간 암호화 설정 |
|  | 4.5 | CloudTrail 암호화 설정 |
|  | 4.6 | CloudWatch 암호화 설정 |
|  | 4.7 | AWS 사용자 계정 로깅 설정 |
|  | 4.8 | 인스턴스 로깅 설정 |
|  | 4.9 | RDS 로깅 설정 |
|  | 4.10 | S3 버킷 로깅 설정 |
|  | 4.11 | VPC 플로우 로깅 설정 |
|  | 4.12 | 로그 보관 기간 설정 |
|  | 4.13 | 백업 사용 여부 |
|  | 4.14 | EKS Cluster 제어 플레인 로깅 설정 |
|  | 4.15 | EKS Cluster 암호화 설정 |

[표 4 – AWS 클라우드 진단항목]

진단결과

수행 산출물

클라우드 보안진단을 통하여 제공되는 산출물은 다음과 같다.

| No | 작업 산출물 | 제출시기 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 클라우드진단 수행계획서 | 진단 수행 전 | 본 문서 |
| 2 | 클라우드진단 결과보고서 | 진단 수행 후 | AWS 자원 취약점 분석평가 결과 |

[표 6– 수행 산출물]

수행 후의 조치사항

- 진단 목적으로 생성한 임시 IAM 사용자/역할, Access Key 및 점검 스크립트 결과물의 삭제

- 진단 과정에서 변경한 설정 항목 원상 복구 및 대상 AWS 자원의 정상 작동 확인

협조 및 유의사항

클라우드 취약점진단의 효율 및 정확성을 보장하기 위하여 다음 사항에 대한 지원을 요청한다.

- 진단 대상 AWS 계정에 대한 읽기 전용(ReadOnlyAccess / SecurityAudit) IAM 권한 부여

- AWS Management Console 접근을 위한 임시 IAM 사용자 계정 및 Access Key 발급 요청 (MFA 활성화 권장)

- 서비스별 실무담당자 연락처 요청 (ex. 인프라/네트워크/DB/컨테이너 담당, 보안 담당자 등)

- AWS Organizations 구조 및 SCP(Service Control Policy) 적용 현황 자료 제공

- 진단 대상 AWS 계정 ID, 리전, VPC 구성도 및 아키텍처 다이어그램 제공 요청