Confidential

Check방-WEB 취약점진단 수행계획서

Check방 Web Application

취약점진단 수행계획서

2026. 05. 19.

본 보고서는 시스템 정보와 관련한 비공개 사항이 포함되어 있으므로, 열람권한은 우선적으로 정보보안 책임자로 제한되며, 이외의 열람자격은 정보보안 책임자가 허락한 최소한의 인원으로 제한하여 주시기 바랍니다. 본 보고서는 양사간의 사전 협의 없이 어떠한 목적으로도 외부로 유출되거나 무단 복제, 무단 사용될 수 없으며, 기밀성을 유지한다는 전제하에 사용이 엄격 하게 제한됩니다. 본 보고서는 CHECKER에서 작성을 하였으며, 정보보호 서약에 대한 사항을 준수 합니다 .

- 목   차 -

1. 개요	4

1.1. 진단목적	4

1.2. 진단대상	4

1.3. 진단일정	4

1.4. WEB 취약점진단 개요	4

1.5. WEB 취약점진단 수행 방법	5

1.6. 기타 수행 방법	6

1.7. WEB 취약점진단 도구	7

1.8. 진단항목	8

1.9. 수행 산출물	9

2. 협조사항	10

2.1. 진단 수행 간의 협조 사항	10

2.2. 담당자에게 협조를 구하는 사항	10

개요

진단목적

- 고객사의 WEB 환경에 대하여 WEB 취약점진단을 수행하고, 발견된 보안 취약점이 시스템에 미치는 영향을 분석하여 보안 대책 및 개선 방안을 제시함으로써 안전한 웹 서비스 운영 환경을 확보하는데 그 목적이 있다.

진단대상

- 해당 웹 서비스에 대하여 WEB 취약점진단을 수행하며, 입력값 검증, 인증 및 세션 관리, 파일 업로드/다운로드, 관리자 페이지 노출 여부 등 웹 애플리케이션 전반의 보안 취약점을 점검한다.

- WEB 취약점진단 대상 URL의 상세 내역은 다음과 같다.

| No | URL | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://check-bang.com | Check방-메인페이지 |
| 2 | http://check-bang.com:9090 | Check방-관리자페이지 |

[표 1 – 진단대상]

진단일정

- 진단 일정은 다음과 같다.

| 업무 수행 내역 | 일정 |
| --- | --- |
| 사전준비 및 대상 관련 자료 수령 | 2026.06.02 이전 |
| WEB 취약점진단 수행 | 2026.06.02 ~ 2026.06.05 |
| 결과 분석 및 결과 보고서 작성 | 2026.06.05 |
| 보고서 최종 수정 및 완료 | 2026.06.05 (종료) |

[표 2 – 진단일정] WEB 취약점진단 시나리오

WEB 취약점진단 개요

- 대상 웹 서비스에 대하여 WEB 취약점진단을 수행하며, 입력값 검증, 인증 및 세션 관리, 파일 업로드/다운로드, 관리자 페이지 노출 여부 등 웹 애플리케이션 전반의 보안 취약점을 점검한다.

- 진단은 테스트 환경에서 수행하며, 서비스 영향도를 최소화하는 범위 내에서 진행한다.

- 또한 주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 기준을 참고하여 웹 서비스의 취약 여부를 분석한다.

WEB 취약점진단 수행 방법

- WEB 취약점진단은 사전 협의된 테스트 범위 내에서 수행하며, 대상 웹 서비스의 구조 및 기능을 분석한 후 취약점 여부를 점검한다.

- 진단 과정에서는 입력값 검증 여부 확인, 인증 및 세션 처리 방식 분석, 파일 업로드/다운로드 기능 점검 등을 수행한다.

- 또한 주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 기준을 기반으로 취약점 여부를 분석하며, 확인된 취약점에 대한 위험성과 개선 권고사항을 도출한다.

[그림 1 – WEB 취약점진단 수행 방법]

사전 업무 협의 단계

WEB 취약점진단 대상에 대해 담당자와 협의하여 진단 범위, 테스트 대상 URL, 테스트 계정 및 수행 일정을 선정하는 단계이다.

또한 WEB 취약점진단 수행 시 유의사항 및 서비스 영향도를 검토하고, WEB 취약점진단 수행계획서를 작성한다.

정보 수집 단계

대상 웹 서비스의 구조 및 기능을 분석하는 단계로, URL 구조, 요청 및 응답 데이터, 입력값 처리 방식 등을 확인한다.

또한 인증 및 세션 처리 방식, 관리자 페이지 노출 여부, 파일 업로드/다운로드 기능 등을 분석하여 WEB 취약점진단 수행에 필요한 정보를 확인한다.

취약점 분석 단계

웹 구조 분석 단계에서 확인된 정보를 기반으로 대상 웹 서비스의 취약점을 분석하는 단계이다.

주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 기준을 참고하여 입력값 검증, 인증 및 세션 처리, 파일 업로드/다운로드 기능, 관리자 페이지 노출 여부 등을 점검한다.

확인된 취약점은 위험도에 따라 분류하고, 영향도 및 개선 필요사항을 분석한다.

보고서 작성 및 프로젝트 종료 단계

취약점 분석 단계에서 확인된 취약점에 대해 위험도 및 영향도를 분석하고, 보안 설정 개선 및 조치 권고사항을 정리하는 단계이다.

또한 주요 취약 항목에 대한 개선 방향 및 대응 방안을 검토한다.

WEB 취약점진단 과정에서 확인된 취약점 및 위험도에 대한 내용을 정리하고, 개선 권고사항을 포함한 결과보고서를 작성하는 단계이다.

최종 작성된 결과보고서는 검토 후 제출한다.

  - 기타 수행 방법

- 대상 시스템 및 서비스에 영향을 줄 수 있는 테스트는 제외하며, 서비스 안정성을 고려하여 WEB 취약점진단을 수행한다.

- 진단 수행 중 장애 발생 시에는 담당자와 협의하여 즉시 대응 및 복구를 진행한다.

WEB 취약점진단 도구

- WEB 취약점진단 수행 시 요청 및 응답 데이터 분석, 입력값 검증 및 세션 처리 방식 확인 등을 위하여 다양한 진단 도구를 활용한다.

- WEB 취약점진단 수행에 사용되는 주요 도구는 다음과 같다.

| 구분 | 진단 항목 설명 |
| --- | --- |
| Burp Suite | Proxy 기능을 이용한 웹 세션 조작 도구 |
| 기타 | 브라우저 개발자 도구(DevTools) 및 진단자가 작성한 Script를 이용한 수동 진단 |

[표 3 – 진단 도구]

진단항목

WEB 취약점 진단은 「주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 기준(2026)」에 제시된 WEB 분야 21개 진단항목을 기준으로 수행하였으며, 각 항목에 대한 취약 여부를 점검하여 웹 애플리케이션의 보안 수준을 평가하였다. 상세 진단항목은 다음과 같다.

| 항목 코드 | 진단 항목 | 세부 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 코드 인젝션 | 외부 입력값이 쿼리나 명령어로 삽입되어 비인가된 접근이나 코드 실행이 가능한지 여부 점검 |
| 2 | SQL 인젝션 | 웹 애플리케이션 내 입력값이 SQL 쿼리에 삽입되어 비인가된 데이터베이스 접근 및 조작이 가능한지 여부 점검 |
| 3 | 디렉터리 인덱싱 | 웹 애플리케이션 서버 내 디렉터리 인덱싱 취약점 존재 여부 점검 |
| 4 | 에러 페이지 적용 미흡 | 웹 애플리케이션 에러 페이지 내 서버 버전 등 불필요한 정보의 노출 여부 점검 |
| 5 | 정보 누출 | 샘플 페이지, 백업 파일, 개인정보 등 웹 애플리케이션 내 중요 정보의 노출 여부 점검 |
| 6 | 크로스사이트 스크립트 | 웹 애플리케이션 내 악성 스크립트가 다른 사용자의 브라우저에서 실행되는 취약점 존재 여부 점검 |
| 7 | 크로스사이트 요청 위조(CSRF) | 사용자의 인증 세션을 악용하여 의도하지 않은 위조 요청이 가능한지 여부 점검 |
| 8 | 서버사이드 요청 위조(SSRF) | 입력값을 통해 외부에서 접근이 제한된 내부 서버 자원에 비인가 접근 또는 중요 정보의 유출이 가능한지 여부 점검 |
| 9 | 약한 비밀번호 정책 | 비밀번호 복잡성 요구사항(최소 길이, 대·소문자, 숫자, 특수문자 포함 등) 준수 여부 점검 |
| 10 | 불충분한 인증 절차 | 중요 페이지 접근 시 추가 인증 절차 존재 여부 및 인증 로직 우회 가능성 점검 |
| 11 | 불충분한 권한 검증 | 타 사용자의 권한을 탈취하여 민감한 데이터 접근 및 수정이 가능한지 여부 점검 |
| 12 | 취약한 비밀번호 복구 절차 | 비밀번호 복구 시 발급되는 임시 비밀번호가 동일하거나 유추 가능한지 여부 점검 |
| 13 | 프로세스 검증 누락 | 서비스 제공에 필요한 사용자 입력 및 실행 단계 흐름에 대한 검증의 적절성 여부 점검 |
| 14 | 악성 파일 업로드 | 웹 애플리케이션 업로드 기능을 이용하여 악성 파일(웹쉘 등)의 업로드 및 실행이 가능한지 여부 점검 |
| 15 | 파일 다운로드 | 웹 사이트에서 허용된 경로 외 다른 경로의 파일 접근 및 다운로드가 가능한지 여부 점검 |
| 16 | 불충분한 세션 관리 | 세션 ID 및 인증 토큰(JWT 등)의 안전한 관리 여부, 세션 탈취 및 재사용 가능성 점검 |
| 17 | 데이터 평문 전송 | 서버와 클라이언트 간 통신 시 데이터의 암호화(SSL/TLS) 적용 여부 점검 |
| 18 | 쿠키 변조 | 쿠키 변조를 통한 임의의 타 사용자 권한 탈취 가능성 점검 |
| 19 | 관리자 페이지 노출 | 유추 가능한 URL 또는 설계상의 오류로 인해 관리자 페이지 및 메뉴에 접근 가능한지 여부 점검 |
| 20 | 자동화 공격 | 자동화 공격(봇 공격 등)에 대한 통제(CAPTCHA, 요청 제한 등) 적용 여부 점검 |
| 21 | 불필요한 Method 악용 | PUT, DELETE, TRACE 등 불필요한 HTTP 메소드의 활성화 여부 및 악용 가능성 확인 |

[표 4 – 주요 진단 항목]

수행 산출물

| 산출물 | 제출 시기 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| WEB 취약점진단 수행계획서 | 진단 수행 전 | 본 문서 |
| WEB 취약점진단 결과보고서 | 진단 수행 후 | WEB 취약점진단 결과 및 취약점 조치 권고사항에 대한 결과 문서 |

[표 6 – 수행 산출물]

협조사항

WEB 취약점진단 수행을 위하여 고객사의 웹 서비스 및 시스템을 대상으로 아래와 같은 환경에서 진단을 수행한다.

진단 수행 간의 협조 사항

대상 도메인의 URL 정보

진단 수행 과정 중 생성된 테스트 흔적 확인 및 정리

대상 시스템의 정상 작동 확인

담당자에게 협조를 구하는 사항

담당하고 있는 대상에 대한 WEB 취약점진단 일정 숙지

비상 사태에 대비하여 주요 데이터에 대한 백업 수행

WEB 취약점진단 수행기간 동안 특이사항 발생에 대비한 담당자 대기